ARI CONSULTING

Consultoria Oracle  ·  São Paulo — Capital

| ORACLE | CLOUD | CONSULTORIA | BUSINESS |
| --- | --- | --- | --- |

PROPOSTA COMERCIAL

Nº 082/2026

| DATA DE EMISSÃO | 01/10/2026 |
| --- | --- |
| VÁLIDA ATÉ | 31/10/2026 — 30 dias corridos |

DADOS DO CLIENTE

| EMPRESA | Vetria Embalagens Industriais S.A. |
| --- | --- |
| CNPJ | 78.901.234/0001-56 |
| SETOR | Indústria — Embalagens plásticas e flexíveis |
| CONTATO PRINCIPAL | Roberto Alencar (CFO) ¦ Eng. Paulo Nagata (CIO) |
| EMAIL | roberto.alencar@vetria.com.br |
| TELEFONE | (47) 3451-8900 / Joinville — SC |

DADOS DA ARI CONSULTING

| CONSULTOR RESPONSÁVEL | Carlos Eduardo Silveira |
| --- | --- |
| EMAIL | carlos.silveira@ariconsulting.com.br |
| TELEFONE | (11) 3045-8800 |
| GERENTE DE CONTAS | Mariana Prado (Diretora de Contas Enterprise) |
| ENDEREÇO | São Paulo — SP, Capital |

01 / 05

Entendimento do contexto

Compreendemos que a Vetria Embalagens Industriais S.A. consolidou-se como uma das maiores fabricantes de embalagens plásticas e flexíveis da Região Sul do Brasil, operando 5 plantas industriais distribuídas em Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, faturamento anual de aproximadamente R$ 680 milhões e mais de 1.450 colaboradores. O crescimento acelerado por aquisições entre 2022 e 2025 agregou escala de mercado, mas também gerou uma arquitetura tecnológica fragmentada: a coexistência simultânea de três ERPs distintos (Totvs Protheus na matriz, Sankhya em duas unidades e um sistema proprietário em Delphi na planta mais antiga). Atualmente, a controladoria corporativa atua como um 'tradutor manual' contínuo entre esses três ambientes.

Essa dispersão de sistemas acarreta dores operacionais críticas para a governança corporativa: (1) O fechamento contábil mensal consome 14 dias úteis decorrente da consolidação manual de planos de contas incompatíveis via planilhas — muito distante da meta do CFO Roberto Alencar de 5 dias úteis; (2) Contas a Pagar descentralizado e sem alçadas unificadas gerou 23 pagamentos duplicados no último ano, totalizando R$ 340 mil recuperados com esforço jurídico; (3) A apuração da posição de caixa consome 3 horas diárias cruzando 11 contas bancárias, sendo finalizada após as 11h, inviabilizando decisões ideais de tesouraria; (4) O parque de 4.200 ativos industriais é depreciado em planilhas heterogêneas, gerando apontamentos em auditorias externas.

A presente proposta visa sanear integralmente esses gargalos através da implantação do Oracle Fusion Cloud Financials e da integração inteligente de sistemas legados, garantindo governança contábil unificada antes do início do ciclo orçamentário de 2027 (1º de setembro de 2026), respeitando a transição gradual sem ruptura operacional fabril.

Com esse diagnóstico preciso, a ARI CONSULTING desenhou uma solução sob medida para garantir estabilidade, automação e visibilidade contínua para a diretoria executiva da Vetria.

02 / 05

Solução proposta

Para responder com precisão às prioridades da Vetria Embalagens, recomendamos a contratação de dois serviços complementares do catálogo oficial da ARI CONSULTING, assegurando modernização com risco zero:

SERVIÇO 01

Implementação Oracle ERP Cloud (Financials)

Objetivo para este cliente:

Implantar uma espinha dorsal contábil e financeira única em nuvem para as 5 plantas da Vetria, centralizando a governança corporativa, acelerando o fechamento fiscal e blindando o contas a pagar contra pagamentos indevidos.

Escopo incluído:

- • General Ledger (GL): Plano de contas corporativo único, estrutura de centros de custos padronizada e consolidação contábil automática para fechamento em até 5 dias úteis.

- • Accounts Payable (AP): Centralização de pagamentos, governança por alçadas rígidas de aprovação e conferência preventiva contra faturas em duplicidade.

- • Cash Management: Conciliação bancária automatizada para as 11 contas bancárias, projetando fluxo de caixa consolidado logo no início da manhã.

SERVIÇO 02

Integração Oracle com Sistemas Legados

Objetivo para este cliente:

Garantir a operação contínua e a convivência das plantas industriais durante a transição de 6 a 12 meses, conforme diretriz do CIO Eng. Paulo Nagata, eliminando qualquer abordagem de 'big bang'.

Escopo incluído:

- • Oracle Integration Cloud (OIC): Desenvolvimento de conectores seguros e homologados entre o Oracle Cloud e os sistemas Totvs Protheus, Sankhya e Delphi.

- • Fluxo Automatizado de Dados: Recepção em lote e em tempo real de notas fiscais, movimentações de compras e partidas contábeis sem redigitação manual.

• Monitoramento & Resiliência: Painel de gestão de mensageria com reprocessamento automático de falhas e trilha de auditoria completa de cada integração.

03 / 05

Metodologia e cronograma

A ARI CONSULTING conduz todos os projetos pela metodologia Oracle Cloud Implementation Methodology (OCIM), adaptada ao contexto de cada cliente. As fases são:

FASE 1 — DESCOBERTA   Semanas 1 a 3

Alinhamento de escopo executivo, formação do comitê de projeto, levantamento detalhado das especificidades contábeis das 5 plantas e mapa de requisitos de integração.

FASE 2 — DESIGN   Semanas 4 a 7

Desenho do plano de contas corporativo unificado, validação do modelo contábil TO-BE com a controladoria e especificação técnica dos conectores OIC para Protheus, Sankhya e Delphi.

FASE 3 — BUILD   Semanas 8 a 13

Parametrização integral dos módulos GL, AP e Cash Management no Oracle Cloud, desenvolvimento dos fluxos de integração OIC e esteira de carga de saldos históricos.

FASE 4 — TESTES   Semanas 14 a 16

Testes integrados ponta a ponta (SIT), homologação dos fluxos com key users fabris (UAT) e simulação assistida de fechamento contábil mensal em 5 dias.

FASE 5 — GO-LIVE   Semana 17 (31/08/2026)

Virada de chave e entrada oficial em produção do Oracle Financials antes de 01/09/2026, com suporte operacional intensivo (hypercare presencial e remoto) nas 2 primeiras semanas.

FASE 6 — HIPERESCALADA   Semanas 18 a 20 (3 semanas pós go-live)

Acompanhamento do primeiro fechamento contábil oficial, validação de conciliações, transferência de conhecimento aos administradores e encerramento formal do projeto.

| PREVISÃO DE INÍCIO | 04/05/2026 (ou a confirmar na assinatura) |
| --- | --- |
| PREVISÃO DE GO-LIVE | 31/08/2026 (Go-live operacional antes de 01/09/2026) |
| DURAÇÃO TOTAL | 120 dias corridos (17 semanas de implementação + 3 semanas de estabilização) |

04 / 05

Investimento

| SERVIÇO | PRAZO | INVESTIMENTO |
| --- | --- | --- |
| Implementação Oracle ERP Cloud (Financials) | 120 dias corridos | R$ 255.000,00 |
| Integração Oracle com Sistemas Legados (OIC) | 60 dias corridos | R$ 90.000,00 |
| Desconto Comercial Especial (10% — Pacote Combinado 2+ Serviços) | — | - R$ 34.500,00 |
| TOTAL DO PROJETO (INVESTIMENTO LÍQUIDO) | 120 dias corridos | R$ 310.500,00 |

POLÍTICA COMERCIAL & TETO ORÇAMENTÁRIO:
Valor Bruto Consolidado: R$ 345.000,00. Pela contratação simultânea de 2 serviços estratégicos (Financials + Integração), aplicamos o Desconto Comercial de Pacote de 10% (-R$ 34.500,00), fixando o Investimento Líquido Total em R$ 310.500,00. Esse valor respeita rigorosamente o teto orçamentário aprovado pelo Conselho de Administração da Vetria de R$ 350.000,00, gerando uma economia imediata de R$ 39.500,00 sobre o orçamento autorizado.

Condições de pagamento:

- • 30% na Assinatura do Contrato: R$ 93.150,00 (mobilização e início da Fase de Descoberta)

- • 40% na Conclusão da Fase de Build: R$ 124.200,00 (entrega de módulos parametrizados e conectores OIC)

- • 30% na Homologação e Go-Live confirmado: R$ 93.150,00 (corte operacional em 31/08/2026)

GOVERNANÇA & ALÇADA EXECUTIVA (CONTRATO > R$ 200.000,00):
Em estrita observância à política de governança da ARI CONSULTING para propostas com investimento superior a R$ 200.000,00, esta oferta inclui o Estudo de Caso de Referência (Benchmarking Proposta 047 - Banco Central Sul e Proposta 061 - Logística Norte) disponibilizado pela diretoria de Marketing e conta com a revisão e aprovação formal da Gerência de Contas Enterprise antes do envio ao cliente.

Validade desta proposta: 30 dias corridos a partir da emissão (válida até 31/10/2026).

Valores em Reais (BRL). Não incluem impostos sobre serviços (ISS).

05 / 05

Próximos passos

Para avançarmos com este projeto, propomos os seguintes passos:

01  Revisão e validação interna desta proposta pelo CFO Roberto Alencar e conselho da Vetria

02  Reunião de alinhamento técnico-executivo com o consultor responsável (Carlos Silveira) e CIO Paulo Nagata

03  Assinatura do contrato de prestação de serviços e respectiva ordem de serviço

04  Kickoff oficial do projeto em Joinville / remoto (até 10 dias após a assinatura)

Estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida ou adaptar o escopo conforme necessário.

Vamos começar  →

Carlos Eduardo Silveira

Consultor Sênior de Soluções Oracle Cloud

ARI CONSULTING

São Paulo — Capital

carlos.silveira@ariconsulting.com.br  |  (11) 3045-8800